MAPA DE RISCOS

Contratação de Solução de Gestão Pública em modelo ERP, plataforma WEB

Objeto: Contratação de solução integrada de gestão pública em modelo Software tipo ERP, totalmente na plataforma WEB

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT
Natureza: TIC – Serviço contínuo

Escalas adotadas (padrão TCU)

Probabilidade (P):

- Baixa (B) – até 30%

- Média (M) – 31% a 60%

- Alta (A) – acima de 60%

Impacto (I):

- Mínimo

- Moderado

- Significativo

- Crítico

Nível do Risco: Resultado da combinação P x I

- Baixo | Médio | Alto | Crítico

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em consonância com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) da contratação, integrando o planejamento da contratação e subsidiando a definição das cláusulas de gestão e alocação de riscos do Termo de Referência, nos termos da Lei nº 14.133/2021

| ID | Evento de Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Prob. | Impacto | Nível do Risco | Tratamento / Mitigação | Responsável | Gatilho | Ação de Contingência | Alocação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Interrupção do sistema ERP | Falha técnica no ambiente do fornecedor | Paralisação das atividades administrativas | Média | Crítico | Alto | Exigir SLA mínimo, redundância e plano de contingência | Contratada | Indisponibilidade > 2h | Aplicação de penalidades e acionamento do plano de continuidade | Contratada |
| R02 | Perda ou corrupção de dados | Falha em backup ou ataque cibernético | Prejuízo institucional e legal | Baixa | Crítico | Alto | Exigir backup diário, criptografia e testes periódicos | Contratada | Falha de restauração | Recuperação via backup e comunicação imediata | Contratada |
| R03 | Dependência excessiva do fornecedor (lock-in) | Formato proprietário e ausência de portabilidade | Dificuldade de migração futura | Média | Significativo | Médio | Exigir exportação de dados em formato aberto | Administração | Aviso de encerramento contratual | Planejar migração e nova contratação | Administração e Contratada |
| R04 | Não conformidade legal do sistema | Mudanças normativas não implementadas | Apontamentos do TCU / COFEN | Média | Significativo | Médio | Cláusula de atualização legal contínua | Contratada | Publicação de nova norma | Atualização emergencial do sistema | Contratada |
| R05 | Falhas na integração entre módulos | Incompatibilidade técnica | Retrabalho e inconsistência de dados | Baixa | Moderado | Médio | Exigir integração nativa entre módulos | Contratada | Inconsistência recorrente | Ajustes técnicos e correções | Contratada |
| R06 | Capacitação insuficiente dos usuários | Falta de treinamento adequado | Uso inadequado do sistema | Média | Moderado | Médio | Prever treinamento inicial, capacitação continuada e disponibilização de materiais de apoio e suporte aos usuários | Administração | Erros operacionais recorrentes | Reforço de capacitação | Administração |
| R07 | Atraso na implantação do sistema | Planejamento inadequado | Comprometimento da transição contratual | Baixa | Significativo | Médio | Exigir cronograma detalhado | Contratada | Atraso > 5 dias úteis | Aplicação de sanções | Contratada |
| R08 | Indisponibilidade de internet | Falhas externas à contratação | Acesso interrompido ao sistema | Média | Moderado | Médio | Infraestrutura de internet redundante | Administração | Queda prolongada | Uso de links alternativos | Administração |
| R09 | Encerramento das atividades do fornecedor | Problemas financeiros da empresa | Descontinuidade do serviço | Baixa | Crítico | Alto | Exigir plano de continuidade do negócio, portabilidade integral dos dados e mecanismos de reversibilidade da solução | Administração | Comunicado formal | Contratação emergencial | Compartilhado |
| R10 | Vazamento de dados pessoais | Falha de segurança ou erro humano | Violação à LGPD | Baixa | Crítico | Alto | Exigir conformidade LGPD e auditoria | Contratada | Incidente de segurança | Comunicação à ANPD e mitigação | Contratada |

CLÁUSULA DE ALOCAÇÃO DE RISCOS – TERMO DE REFERÊNCIA

Da Gestão e Alocação de Riscos

Em observância ao disposto no art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021, os riscos inerentes à contratação foram identificados, analisados e alocados de forma racional entre a Administração e a Contratada, conforme Mapa de Riscos que integra este Termo de Referência.

Os riscos classificados como de responsabilidade da Contratada deverão ser integralmente mitigados e tratados às suas expensas, não gerando ônus adicional à Administração.

Os riscos classificados como de responsabilidade da Administração serão tratados no âmbito de sua competência institucional, incluindo providências administrativas, orçamentárias e operacionais.

Os riscos classificados como compartilhados serão geridos de forma cooperativa entre as partes, cabendo a cada uma adotar as medidas preventivas e corretivas dentro de sua esfera de atuação, especialmente nos casos relacionados à continuidade do serviço, transição contratual e portabilidade de dados.

A ocorrência de riscos não exime as partes do cumprimento das obrigações contratuais nem impede a aplicação das penalidades previstas em lei e no contrato

O Mapa de Riscos deverá ser revisto sempre que houver alteração relevante no escopo da contratação, no ambiente tecnológico ou no contexto normativo aplicável, sem prejuízo da gestão contínua dos riscos durante a execução contratual.

Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2026

| Lucas Vinicius Costa Silva Portaria COREN-MT N.º 458/2025 Contador | Mychele Ramos Miranda Mat. 213/2023 Gestão de Pessoas |
| --- | --- |